## Slide 1
Daniel salazar vargas
Valery Sinaí Trujillo Quintero
INTEGRANTES
Mariana Valenzuela Penagos
Maria Jose Rodriguez Oyola

## Slide 2
METODOLOGÍA SCRUM
Product Backlog
Es una metodología que es implementada no solo en software sino en escuelas, gobiernos, marketing.
Fue creada a partir del rugby ya que en este los jugadores se pasan la pelota y deben trabajar en equipo para ganar.
Sprint Planning Meeting
Sprint Backlog
Finished Work
Sprint 1-4 Weeks
24 H
A diferencia de la metodología cascada scrum trabaja con los entregables cada dos semanas y permite implementar mejoras para el producto.
Product Owner
Team
Scrum Master
Daily Standup
Sprint Review & Sprint Retrospective

## Slide 3
ARTEFACTOS
EVENTOS
ROLES
TRES PILARES BÁSICOS
Herramientas visibles que muestran el progreso; Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento.
Personas responsables de que el scrum funcione. Ej Product Owner, Scrum Master y el equipo de desarrollo.
Reuniones con un propósito claro; Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint retrospective.

## Slide 4
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
BURNUP (Trabajo completado)
BURNDOWN (Trabajo pendiente)
REAL
IDEAL

## Slide 5
CONCEPTOS CLAVES
SPRINT
Periodo breve de tiempo (1-2 semanas) en dónde el equipo construye y hace entrega de algo que ya funciona.
BACKLOG
Conjunto de requerimientos, historias de usuario, y tareas que el equipo debe implementar en el sprint.
SPRINT GOA
Propósito específico que debe completar el equipo de trabajo dentro del sprint.
DAILY
Reunión diaria que se realiza para charlar de manera rápida como va el desarrollo del sprint.
RETROSPECTIVA
Charla final para realizar un a retroalimentación de lo que salió bien y lo que se puede mejorar.
01
02
03
04
05

## Slide 6
¿Que es MoSCoW?
  Técnica de priorización de requisitos
  Permite clasificar funcionalidades según importancia
  Ayuda a optimizar tiempo y recursos

## Slide 7
Significado de MoSCoW
M - Must Have
Elementos esenciales para el éxito del proyecto
S - Should Have
Elementos importantes pero no críticos
C - Could Have:
Elementos opcionales que mejoran el proyecto

## Slide 8
  Identificamos los requisitos críticos (Must Have)
  Priorizamos funcionalidades de valor (Should/Could Have)
  Delimitamos lo que no entra en esta versión (Won’t Have)
  Garantizamos planificación estructurada y realista
Como aplicamos MoSCoW

## Slide 9
  Sistema funcional y organizado
  Requisitos claros y priorizados
  Escalable para futuras mejoras
Conclución

## Slide 10
LAS 5 FASES PRINCIPALES
DESIGN THINKING (PENSAMIENTO DE DISEÑO)
metodología creativa y centrada en las personas que se usa para resolver problemas complejos de forma innovadora.
Empatizar
Entender a fondo a las personas para las que estás diseñando:
Definir
Analizar e interpretar lo que aprendiste para definir claramente el problema
Idear
Generar muchas ideas creativas sin autocrítica, buscando soluciones nuevas.
Prototipar
Crear versiones simples y tangibles de las ideas para visualizarlas y experimentar con ellas.
Testear
Probar esos prototipos con usuarios reales, para asi mejorara las soluciones del usuario.
COMO FUNCIONA LA METODOLOGIA

## Slide 11
Relaciones
01
03
02
Design Thinking
+
Scrum
Design Thinking
+
MoSCoW
Scrum + MoSCoW
Prepara el terreno explorando el problema/solución antes o durante la fase de refinamiento del Product Backlog, asegurando que Scrum construya algo valioso.
Ayuda a filtrar la lluvia de ideas del DT, categorizando las necesidades humanas descubiertas en prioridades ejecutable.
MoSCoW es la técnica de priorización para decidir qué elementos del Product Backlog entran en el Sprint Planning, garantizando el enfoque en lo imprescindible